Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Буденновского сельского поселения

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12 января 2023 г. № 3

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования "Буденновское сельское поселение" Сальского района Ростовской области на 2023 год

В соответствии с пунктами 5, 12, 13, 15 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Буденновское сельское поселение" и в целях благоустройства территории поселения, Администрация Буденновского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Буденновского сельского поселения на 2023 год, согласно приложения № 1.
2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения <http://konzavodchane.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста по муниципальному хозяйству.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения Д.А. Ефремов

Распоряжение вносит:

специалист по муниципальному

хозяйству Сураева А.В.

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Буденновского сельского поселения от 12.01.2023 г. № 3

**План мероприятий по благоустройству территории Буденновского сельского поселения на 2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | План мероприятий | Срок реализации |
| 1 | Кадастровые работы по выделению земельных участков под размещение контейнерных площадок – 10 ед. | февраль 2023 |
| 2 | Кадастровые работы по выделению земельного участка под размещение парковой зоны в п. Манычстрой | февраль 2023 |
| 3 | Приобретение контейнеров ТКО – 10 шт. | февраль 2023 |
| 4 | Оценка состояния зеленых насаждений | февраль 2023 |
| 5 | Разработка проекта уличного освещения ул. Буденного п. Конезавод имени Буденного | февраль-март 2023 |
| 6 | Инвентаризация муниципального жилого фонда | февраль-март 2023 |
| 7 | Отлов бродячих бесхозяйных животных (собак) | в течении отчетного периода. |
| 8 | Обрезка (вырубка) зеленых насаждений | март 2023 |
| 9 | Барьерная дератизация | март 2023 |
| 10 | Ликвидация выявленных навалов мусора | март 2023 |
| 11 | Весенний месячник чистоты | март-апрель 2023 |
| 12 | Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (ремонт памятников, благоустройство мест захоронения) | апрель 2023 |
| 13 | Благоустройство территории парка – спортивная площадка | апрель – май 2023 |
| 14 | Противоклещевые обработки | апрель 2023 |
| 15 | День древонасаждений | апрель 2023;  октябрь 2023 |
| 16 | Покос сорной растительности | апрель 2023;  май 2023;  август 2023. |
| 17 | Локальный сметный расчет по благоустройству парковой зоны в п. Маныстрой. | май 2023 |
| 18 | Локальный сметный расчет на установку счетчиков учета холодной воды в муниципальном жилом фонде – 3 ед. | май 2023 |
| 19 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство парка в п. Конезавод им. Буденного по ул. Ленина,15 с целью участияв отборе проектов инициативного бюджетирования на 2024 год | май-август 2023 |
| 20 | Локальный сметный расчет на уличное освещение ул. Буденного, п. Конезавод имени Буденного | май 2023 |
| 21 | Ограждение детских игровых площадок:  п. Конезавод им. Буденного, ул. Восточная,14а;  п. Конезавод им. Буденного, ул. Сальская,52;  п. Конезавод им. Буденного, ул. 40 лет Победы. | июнь-июль 2023 |
| 22 | Дезинсекционные работы по борьбе с комарами личиночной формы | июль 2023 |
| 23 | Установка счетчиков холодной воды в муниципальном жилом фонде на врезке в центральную магистраль – 3 ед. | июль-август 2023 |
| 24 | Выделение санитарной зоны кладбища | июль 2023 |
| 25 | Работы по благоустройству парковой зоны в п. Манычстрой. | август 2023 |
| 26 | Работы по установке линии уличного освещения по ул. Буденного, п. Конезавод имени Буденного | сентябрь –октябрь 2023 |
| 27 | Осенний месячник чистоты | сентябрь-октябрь 2023 |