Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

АДМИНИСТРАЦИЯ   БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 мая 2025 г.                                                                                                                № 65

п. Конезавод им. Буденного

Об утверждении плана подготовки объектов инженерной и социальной инфраструктуры  Буденновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

- В целях подготовки объектов инженерной и социальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг, в соответствии с требованиями 3.1 пункта 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь уставом муниципального образования «Буденновское сельское поселение»,-

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.г, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                           Д.А. Ефремов

Распоряжение вносит:

Сураева А.В.

Приложение

к распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 27.05.2025 № 65

Об утверждении плана подготовки объектов

инженерной и социальной инфраструктуры

Буденновского сельского поселения

к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг.

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| МБОУ Буденновская СОШ № 80 | Чистка дымовых и вентиляционных каналов, промывка и испытания систем отопления | июль-август 2025 |
| МБДОУ № 19 «Конек-Горбунок» | Чистка дымовых и вентиляционных каналов, промывка и испытания систем отопления | июль-август 2025 |
| ГБУ РО «ОКЦФП» | Чистка дымоходов, подготовка котельной к отопительному периоду (текущий ремонт), замена колосников, приобретение угля | июль-август 2025 |
| Котельная п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 | Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной, очистка и расшлаковка котлов, чистка дымохода, замена дефектных участков тепловой изоляции теплотрассы, заключение договора на поставку твердого топлива на очередной отопительный период, приобретение материалов, запчастей для работы в осенне-зимний период согласно норм и планов. | май- август 2025 |
| Администрация Буденновского сельского поселения | Чистка дымовых и вентиляционных каналов, промывка и испытания системы отопления | июль-август 2025 |
| Многоквартирные дома | Проверка дымоходов | июль-август 2025 |