Приложение № 2

к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие  автомобильных дорог общего пользования

местного значения и тротуаров на территории Буденновского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» апреля 2013 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди-тель средств местного бюджета | Источники финансиро-вания | Уточнен-ный план бюджетных ассигно-ваний на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро-вания до главных рас-порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 5370,1 | 5370,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4889,0 | 4889,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 481,1 | 481,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 481,2 | 481,2 | 0,0 |  |
|  | Мероприя-тие № 1 | Капитальный ремонт автодорог | 3 квартал | Администрация Буденновского сельского поселения | всего | 4101,1 | 4101,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3773,0 | 3773,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 328,1 | 328,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 328,1 | 328,1 | 0,0 |  |
|  | Мероприя-тие № 2 | Изготовление ПСД | 4 квартал | Администрация Буденновского сельского поселения | всего | 950,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 874,0 | 874,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,0 | 76,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 76,0 | 76,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприя-тие № 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 квартал | Администрация Буденновского сельского поселения | всего | 242,0 | 242,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 242,0 | 242,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  | Мероприя-тие № 4 | Прочие расходы |  |  | всего | 77,0 | 77,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 77,0 | 77,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 77,0 | 77,0 | 0,0 |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Муниципальной целевой долгосрочной программы

«Развитие  автомобильных дорог общего пользования

местного значения и тротуаров на территории Буденновского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» апреля 2013 года

(представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наимено- вание меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных муниципальных целевых программ |  |  |  |  | #### Объем ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень вы- пол- нения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание пока- зателя результа- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Откло- нение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Феде- ральный бюджет | Об- ластной бюджет | Местный бюджет | Бюд- жеты посе- лений | Прочие источ- ники | всего | Феде- ральный бюджет | Об- ластной бюджет | Местный бюджет | Бюд- жеты посе- лений | Прочие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 5370,1 |  | 4889,0 |  | 481,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Меро- приятие № 1 |  |  |  |  |  | 4101,1 |  | 3773,0 |  | 328,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Меро- приятие № 2 |  |  |  |  |  | 950,0 |  | 874,0 |  | 76,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Меро- приятие № 3 |  |  |  |  |  | 242,0 |  | 242,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Меро- приятие № 4 |  |  |  |  |  | 77,0 |  | 77,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |